OnOff业务用户访谈洞察报告

USER RESEARCH  ·  OPERATING MODEL DIAGNOSTIC

On/Off 业务用户访谈洞察报告

核心流程、时间结构、交接物、用户旅程、信息使用与结构性痛点

核心判断 On/Off 团队的主要约束不是编码速度，而是遗留系统知识重建、跨层级职责下沉和增量测试闭环不完整。需求分析与开发都存在 2 天至 1 个月的高波动，但当前缺少可解释的工作量证据链。

| 研究对象 | On/Off Domain 的 PO / 架构 / 开发复合角色 |
| --- | --- |
| 业务范围 | FO 需求承接、影响分析、Spike、拆卡、开发、自测、Domain Test 与系统测试衔接 |
| 访谈时间 | 2026 年 8 月 6 日；有效讨论约 60 分钟 |
| 证据基础 | 单一受访者深访；包含经验估算与现场展示信息 |
| 报告日期 | 2026 年 8 月 7 日 |

分析口径：明确区分“受访者陈述”“访谈现场推演”“咨询推断”和“待验证项”。

# 1. 管理层摘要

一句话结论 On/Off 的端到端交付由“需求理解—遗留系统盘点—方案共创—拆卡—开发—自测—版本验证”构成；真正的重成本集中在开发前的知识重建与方案收敛，而质量风险集中在增量需求缺少独立、及时的集成验收。

## 六项核心发现

01  流程不是线性的  开发在正式拆卡前即通过 Spike 介入方案；PO 同时承担架构和部分开发职责，角色随问题切换。

02 典型开发为 2–3 周  编码/适配可短至 1–2 天，也可长至约 1 个月；典型值是 1–1.5 个双周 Sprint，约 2–3 周。

03  知识重建是主要成本  项目早期，对十几个仓库和既有逻辑的盘点可占约 50%；人员不与 Domain 固定绑定，使熟悉度难以持续累积。

04  职责与依赖设计下沉  FO 层的需求常只有一句话，系统间集成关系和技术依赖需要 PO↔PO 再次拉齐，未完成的工作继续下沉至架构/开发。

05  增量测试存在断层  开发自测承担增量功能的主要质量保证；Domain/System Test 更偏版本稳定性与回归，新增用例可能滞后一至两个 Sprint。

## 优先级判断

| 优先级 | 议题 | 管理判断 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 增量质量闭环 | 明确开发自测、Domain Test、集成测试和 System Test 的对象与时点；建立当 Sprint 的增量验收。 |
| P0 | 工作量可解释性 | 把 Spike、依赖澄清、仓库盘点、开发、联调和测试分别计量，解决“2 天到 1 个月”无法解释的问题。 |
| P1 | 遗留知识与人员绑定 | 形成仓库/模块知识地图、熟悉度矩阵和交接机制；减少人员切换导致的重复冷启动。 |
| P1 | 需求与依赖治理 | 将 FO 层应完成的系统依赖、接口契约和验收口径显式化，避免工作无边界下沉。 |

# 2. 业务范围、角色与协作边界

On/Off 是车载软件中的一个系统级 Domain，与诊断、OTA 等其他系统处于平级关系，但存在依赖和交互。在 Middleware 组织中，同一团队覆盖约 12 个大 Domain；On/Off 自身又涉及 QNX、VCPU、Android 等多个技术域和十几个代码仓库。

## 访谈所呈现的角色模型

| 角色 | 名义职责 | 现实中的扩展职责 | 主要协作对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车级 PM / 子 PM | 按车型上市节点倒排季度/PI 目标与里程碑。 | 在资源和依赖冲突时进行升级协调。 | FO、各 Domain PM |
| FO | 承接系统需求，协调平级系统依赖，向下传递需求。 | 成熟度不一；部分需求只有一句话，集成方案未完全定义。 | 其他 FO、PO、上级 PM |
| PO | 理解 FO 需求、分解任务、安排 Sprint。 | 兼架构、需求分析、问题初判和部分开发；跨 PO 拉齐技术依赖。 | FO、其他 PO、架构、Dev |
| 架构 | 评估技术可实现性、定义软件架构与接口方案。 | 与 PO 高度重合；开发通过 Spike 深度参与。 | PO、各技术域 Dev |
| Dev | 增量开发、适配、联调与开发自测。 | 提前参与方案、盘点遗留逻辑；缺陷进入时协助 PO 快速判断。 | PO/架构、其他 Dev、测试 |
| Domain Test | 执行 Domain 级版本稳定性验证。 | 单个迭代约 2–3 天；并非完整的当期增量集成验收。 | Dev、集成/System Test |

组织特征 角色并非严格分工，而是围绕问题动态切换。灵活性提高了兜底能力，也削弱了职责边界、成本归属和交付可解释性。

# 3. 核心工作流程（Current State）

流程从 FO 系统需求开始，在 PO/架构层完成影响分析和方案收敛，并通过 Spike 让开发提前介入。开发完成后，质量验证分为开发自测、Domain Test 与后续集成/System Test，但三者的验证对象并不相同。

图 1｜On/Off 业务端到端工作流（基于访谈重建）

## 流程拆解与主要交接物

| 环节 | 主责/参与 | 关键动作 | 主要交接物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 系统需求输入 | FO / PM | 承接系统级需求，提出跨系统依赖；按季度/PI 里程碑倒排。 | 系统需求、依赖票、里程碑 |
| 2. 影响分析 | PO + 架构 | 理解需求；拉 QNX、VCPU、Android 等 Domain；盘点十几个仓库与遗留实现。 | 疑问清单、影响范围、初步架构 |
| 3. Spike / 方案 | PO/架构 + Dev | 验证技术路线、实时性、资源、接口、分辨率/车型差异等；开发提前验证可落地性。 | Spike 卡、技术方案、验证结论 |
| 4. 拆卡与排期 | PO | 在 Sprint 初期完成细化，安排后续 2–3 个 Sprint；更远工作做粗排并暴露依赖风险。 | Sprint 卡、工作量、依赖/风险 |
| 5. 增量开发 | Dev | 代码梳理、修改/新增、适配多个仓库与车型；必要时跨团队联调。 | 代码、配置、联调结果 |
| 6. 开发自测 | Dev | 验证当期增量功能，检查日志和接口行为；是增量需求质量的主要即时保障。 | 自测结果、日志、问题记录 |
| 7. Domain Test | 专职测试 | 对 Domain 版本稳定性与既有用例进行验证，访谈估计每迭代约 2–3 天。 | 测试结果、缺陷 |
| 8. 集成/System Test | 集成/系统测试 | 以版本稳定性和回归为主；新用例可能在后续 1–2 个 Sprint 才进入测试集。 | 回归结果、缺陷、验收反馈 |
| 9. 缺陷闭环 | 测试→PO→Dev | 追踪跨版本/跨供应商问题；定位后修复、重新集成并回归。 | Bug 单、修复卡、版本记录 |

## 关键决策点

| 决策点 | 若为“简单” | 若为“复杂” |
| --- | --- | --- |
| 既有架构能否直接承载？ | 复用现有逻辑，可能只改数行代码，1–2 天交付。 | 进入多仓库盘点和架构调整，前期分析可达 1 个月。 |
| 是否涉及跨 Domain / 跨系统？ | 由 On/Off 内部完成拆分与开发。 | 需要 FO↔FO、PO↔PO 双层依赖拉齐，并建立依赖票。 |
| 开发是否熟悉相关仓库？ | 知识已建立，Spike 和定位成本下降。 | 重新冷启动，既有逻辑盘点可能占早期工作约 50%。 |
| 当期增量是否进入测试集？ | 在后续回归中被持续验证。 | 短期主要靠开发自测，集成风险可能延迟暴露。 |

# 4. 时间占比与周期结构

量化口径 访谈提供了阶段周期和若干比例锚点，但没有完整工时台账。以下将“明确陈述”与“现场推演”分开，不能直接用于绩效或预算。

## 受访者明确给出的周期

| 阶段 | 典型/范围 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 需求到架构/实现方案确定 | 通常 1–3 周；范围 1–4 周 | 复杂度来自遗留系统、多仓库、跨 Domain 依赖和技术可行性。历史上无 AI 时有过约 2 个月。 |
| 增量开发与适配 | 典型 2–3 周；范围 2 天–1 个月 | 复用既有架构可短至 1–2 天；全新增量、联调或多模块适配可达 1 个月。 |
| Domain Test | 每迭代约 2–3 天 | 验证 Domain 版本稳定性，不应等同于当期增量需求的完整集成测试。 |
| 计划节奏 | 双周 Sprint；季度/PI 预排 | 一个月约两个 Sprint；方案阶段通常安排后续 2–3 个 Sprint。 |

## PO角色 时间占比：可支持的最稳健表达

| 工作类别 | 占比判断 | 证据强度与说明 |
| --- | --- | --- |
| 遗留逻辑盘点 / 可行性分析 | 项目早期可接近 50% | 受访者明确确认；团队熟悉仓库后会下降，不能作为全周期固定比例。 |
| PO 需求拉齐 + 架构方案 | 访谈现场估算约 40% | 受访者在现场白板中给出“上面两趴约 40%”，但原表未保留，建议仅作方向性估算。 |
| 票据/系统录入与管理 | 存在显著成本，未形成可靠比例 | 受访者认为开票与管理“挺耗时”，现场数字讨论不完整，不建议强行量化。 |
| 开发/测试/协调 | 其余时间动态分配 | PO、架构、Dev 角色重叠，当前无法仅靠访谈拆出互斥且合计 100% 的比例。 |

咨询判断 报告不构造虚假的 100% 饼图。更可信的做法是连续跟踪 2–3 个 PI/Sprint，将“主动工作、等待、会议、知识检索、返工”分别计时。

# 5. 交接物与质量断点

| 交接方向 | 现有交接物 | 主要质量问题 | 建议最小标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车级 PM → 子 PM/FO | 车型里程碑、季度/PI 目标 | 里程碑明确，但容量与依赖风险要到 PI 规划时再暴露。 | 目标、截止时间、容量假设、关键依赖 |
| FO → PO | 系统需求、依赖票；部分场景仅一句话 | 系统集成关系和技术边界可能未定义，需求含义需 PO 再推导。 | 系统交互、上下游、接口契约、验收口径 |
| PO/架构 → Dev | Spike 卡、Sprint 卡、口头/会议结论 | 方案在共创中形成；若未沉淀，工作量与设计理由不可追溯。 | 影响仓库、方案决策、风险、AC、估点 |
| Dev → Test | 代码、开发自测结果、版本 | 当期增量主要靠开发自测；测试集纳入滞后。 | 功能用例、预期结果、日志点、回归范围 |
| Domain Test → 集成/System Test | 稳定性结果、缺陷、新增回归用例 | 不同测试层的边界被混称；责任和时点不一致。 | 分层测试矩阵、用例 Owner、纳入 Sprint |
| 缺陷 → PO/Dev | Bug 单、问题会议、跨版本追踪 | 历史责任跨供应商，问题可能半年后才暴露，定位和归责困难。 | 首次引入版本、复现条件、证据、Owner |

## 四类关键交接物

需求包：系统目标、交互范围、依赖系统、接口契约和可验证 AC。

方案包：遗留现状、影响仓库、架构选择、Spike 结论和未决风险。

交付包：代码/配置、联调版本、开发自测证据和已知限制。

质量包：分层测试用例、纳入回归的 Sprint、失败证据和关闭标准。

# 6. 用户旅程：PO / 架构复合角色视角

| 阶段 | 用户目标 | 关键行为 | 体验/风险 | 改进机会 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收需求 | 弄清 FO 到底要什么 | 阅读需求、补问上下文、确认系统依赖。 | 信息薄，担心遗漏 | 需求就绪度检查 |
| 盘点遗留系统 | 确认现有架构能否承载 | 查十几个仓库、代码与历史实现，拉各 Domain 讨论。 | 高认知负担；冷启动 | 知识图谱与影响分析 |
| 形成方案 | 在安全和可实现性前提下拍板 | 与 Dev 做 Spike，验证接口、时序、性能和资源。 | 谨慎；怕后期卡住 1–2 个月 | 自动证据与方案模板 |
| 拆卡排期 | 把方案转成可执行工作 | 建 Spec/Dev/Test 卡，安排 2–3 个 Sprint，暴露依赖风险。 | 管理成本高；估点波动 | 自动拆卡与估算基线 |
| 开发与联调 | 确保多仓库、多域增量可工作 | 编码/适配、跨 PO 协调、处理临时问题。 | 角色频繁切换 | 依赖看板和上下文助手 |
| 自测与交付 | 证明当期增量正确 | 开发自行功能测试、记录日志并交付版本。 | 质量责任集中于开发 | 测试草案与证据回填 |
| 等待回归 | 确认集成后版本稳定 | 等待 Domain/集成/System Test，在后续 Sprint 接收反馈。 | 反馈延迟；风险后移 | 当 Sprint 增量门禁 |
| 缺陷回流 | 定位跨版本、跨团队问题 | 召集会议、追溯供应商与历史版本、修复回归。 | 高打断；归责争议 | 版本追溯和日志分诊 |

旅程低谷 “盘点遗留系统”是认知与时间成本最高的阶段；“等待回归—缺陷回流”是质量风险最集中的阶段。

# 7. 关键信息及其使用方式

| 信息对象 | 包含什么 | 如何被使用 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型/PI 里程碑 | 上市倒排、季度目标、Sprint 节点 | 决定需求优先级、人员投入和风险上报时点。 | 容量变化靠加人/拉长周期消化 |
| FO 系统需求 | 系统级功能意图与少量依赖 | 作为 PO 影响分析和跨系统讨论的起点。 | 可能只有一句话，缺集成设计 |
| 依赖票 | 其他系统对 On/Off 或反向依赖 | 建立正式承诺；未提票时可拒绝执行。 | 发现过晚会影响排期 |
| 遗留代码与仓库 | 十几个仓库、既有时序/资源/接口逻辑 | 判断可复用性、确定改动点和方案风险。 | 人员不绑定，知识反复重建 |
| 架构/Spike 结论 | 技术路线、时序、性能、车型差异、可行性 | 支撑拆卡、估点和后续开发决策。 | 口头化会导致理由不可追溯 |
| Sprint 卡与估点 | Spec、开发、联调、测试任务和工时 | 资源计划、进度跟踪、成本解释。 | 阶段混合，无法解释波动 |
| 测试用例与结果 | 开发自测、Domain 回归、系统回归 | 证明功能与版本稳定性，发现缺陷。 | 测试层级边界与纳入时点不清 |
| 版本/缺陷历史 | 供应商、交付版本、首次失败时间、修复记录 | 跨半年追溯问题，判断归属和修复范围。 | 链路断裂导致甩锅和复盘困难 |
| 人员技能/熟悉度 | Domain、仓库、模块知识和角色能力 | 分配人员、判断分析周期和风险。 | 未系统化盘点，不支持估算 |

## 信息使用的核心模式

里程碑信息用于“何时必须完成”；遗留代码与架构信息用于“能否完成、怎么完成”。

依赖票用于建立跨系统承诺；PO↔PO 讨论用于补足 FO 层未定义的技术实现。

Sprint 卡既是执行载体，也是成本解释载体，但当前没有把 Spike、知识重建和返工显式拆开。

测试用例和版本历史用于质量背书；由于反馈滞后，其价值更多体现在事后发现，而非当期预防。

# 8. 核心痛点与根因诊断

| 级别 | 痛点 | 访谈证据 | 业务影响 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 增量需求测试断层 | 开发自测当期增量；Domain/System Test 偏稳定性；新用例可能后移 1–2 Sprint。 | 集成问题延迟暴露，半年后仍可能追溯历史交付。 | 测试对象、Owner 与时点未分层 |
| P1 | 职责逐层下沉 | FO 需求可能只一句话；系统集成方案由 PO/Dev 补齐；无人处理时逐级拉领导。 | 高技能人员做大量澄清与协调，方案责任模糊。 | 角色定义存在但产出标准缺失 |
| P1 | 跨系统依赖重复对齐 | FO↔FO 和 PO↔PO 都要沟通；依赖未在上游充分表达。 | 会议与等待增加，排期风险后置。 | 依赖契约不完整、缺统一视图 |
| P2 | 管理性录入耗时 | 开票、系统录入和文档管理被明确认为成本高。 | 挤压方案与指导时间，且数据未必形成洞察。 | 工具碎片化与重复录入 |

## 根因链

上游需求和依赖未完全结构化 → PO/Dev 承担额外系统分析 → 依赖遗留代码与个人经验形成方案 → 任务估点波动且难解释 → 增量测试仍以开发自测为主 → 问题在后续版本回归中延迟暴露 → 跨团队追责和返工进一步占用关键角色。

# 9. 对数字员工 / Agent 平台的启示

产品原则 优先建设“需求—依赖—仓库—方案—测试—版本”的可追溯链，并把 Agent 用在影响分析、知识重建和质量编排上；单纯代码生成不是最大价值点。

| 机会 | 能力描述 | 预期价值 | 前提/风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求与依赖审查 Agent | 从 FO 需求识别缺失的系统交互、依赖票、接口契约、验收口径，并生成澄清清单。 | 减少职责下沉与重复会议 | 需定义 FO/PO 最小交接标准 |
| 2. Spike 共创 Agent | 根据需求与历史实现生成方案草案、风险清单、验证步骤和决策记录。 | 提高方案一致性和可追溯性 | 必须保留工程师审批与安全门禁 |
| 3. 分层测试编排 Agent | 生成开发自测与增量集成用例；将新用例在当 Sprint 纳入 Domain/系统回归。 | 补齐增量质量闭环 | 需测试环境和自动化接口 |
| 4. 管理证据 Agent | 自动汇总 Spike、等待、沟通、开发、测试和返工时间，形成容量与风险报告。 | 让负荷和资源诉求可证 | 避免把数据用于简单化绩效考核 |

## 不建议优先做

只做通用代码补全：不能解决知识重建、依赖治理和测试滞后。

把一个 Test Agent 同时覆盖开发测试、Domain Test、集成测试和 System Test：四者对象与责任不同。

在没有数据治理时直接做精确人效预测：当前角色重叠、卡片混合，容易制造虚假精度。

# 10. 建议行动路线图

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–4 周 | 建立事实基线 | 抽取 2–3 个 Sprint；把分析、知识检索、Spike、开发、联调、等待、测试、返工分开记录。 | 各阶段中位时长、等待占比、估算偏差 |
| 0–4 周 | 明确测试分层 | 定义 SWE.4/5/6 或对应层级的对象、Owner、输入/输出；新增功能当 Sprint 建测试责任。 | 增量用例及时纳入率、缺陷发现阶段 |
| 4–8 周 | 规范最小交接包 | FO→PO 和 PO→Dev 使用统一模板；依赖票、接口契约、AC、影响仓库与风险成为必填项。 | 需求就绪率、澄清轮次、返工率 |
| 4–10 周 | 建设知识与影响分析 MVP | 索引 12 个 Domain、仓库、模块、Owner、历史方案和测试；先覆盖 On/Off 高频场景。 | 检索命中率、方案形成时长、新人上手时长 |
| 8–12 周 | 上线 Agent 辅助 | 需求审查、相似实现检索、拆卡草案、测试草案和证据汇总，均保留人工审批。 | 节省工时、采纳率、误报率 |
| 12 周后 | 闭环质量与容量 | 把新增用例自动纳入回归；用实际数据校准区间估算和人员熟悉度矩阵。 | 逃逸缺陷率、周期波动、容量预测准确度 |

## 建议的北极星指标

从“FO 需求进入 PO”到“当期增量获得可复核、分层测试证据”的中位时长 该指标同时覆盖需求就绪度、知识重建、方案收敛、开发、联调和增量质量闭环，比单独统计代码量或票数更接近真实交付价值。

# 11. 待验证问题与研究局限

## 下一轮访谈应验证

FO：系统需求、跨系统依赖和验收口径在正式流程中应交付到什么深度？一句话需求的真实比例是多少？

Dev（志宏、马婷）：Spike、编码、联调、自测、等待分别占多少时间？哪些仓库最难理解？

Domain / 集成 / System Test：各层实际测试对象、用例纳入时点、人员规模和缺陷发现分布。

项目管理：卡片中的工时能否区分 Spec、知识盘点、协调和返工？过去 3 个 PI 的估算偏差是多少？

组织负责人：人员不与 Domain 绑定的原因、收益与代价，是否存在稳定 Owner 或备份机制？

工具/数据：需求、依赖票、仓库、版本、测试和缺陷系统能否通过 API 建立追溯链？

## 局限

本报告基于一次、单一受访者访谈。时间区间属于经验描述，部分比例来自现场共同推演，且现场展示的资源表未随转写保留。因此结论适合用于流程诊断、机会排序和下一轮研究设计，不应直接作为个人绩效、人力预算或供应商扣款的唯一依据。

# 附录：关键证据索引

| 时间点 | 访谈证据主题 | 本报告中的使用 |
| --- | --- | --- |
| 02:30–05:26 | FO→PO/架构→多 Domain；方案讨论 1 周至 1 个月，通常 1–3 周 | 核心流程、方案周期 |
| 06:43–12:42 | 开发 2 天至 1 个月；开机动画三段、分辨率等案例；开发参与 Spike | 开发波动、方案共创 |
| 15:14–21:44 | 季度/PI 倒排；Spec 与后续 2–3 Sprint；早期盘点可到 50%；典型开发 2–3 周 | 时间结构、计划节奏 |
| 22:27–23:44 | 两个开发加 PO/架构；角色随时切换，PO 也处理开发与缺陷初判 | 角色模型、关键人风险 |
| 29:12–34:28 | 人力资源盘点；Dev 参与需求分析；PO/架构/Dev 投入现场推演 | 时间占比、可解释性 |
| 34:56–40:21 | Domain Test 2–3 天；集成/System Test 偏稳定性；新回归项可后移 1–2 Sprint | 测试断层 |
| 40:47–41:56 | SWE.4/5/6 测试层级不能由单一 Test Agent 全吃 | Agent 边界、测试治理 |
| 42:36–51:39 | 系统平级但存在依赖；FO↔FO、PO↔PO；依赖票；FO 需求可能只有一句话 | 依赖治理、职责下沉 |
| 52:05–56:54 | PI 信息传递稀疏；PO 动作与约 40% 现场估算；开票/管理耗时 | 时间占比与管理成本 |
| 58:01–59:19 | 职责与流程不清、负荷无法量化、外部仅靠信任 | 核心痛点与证据链 |

资料来源：用户提供的《onoff访谈.txt》。未使用外部资料。